طرح پیشنهادی مدرن‌سازی شبکه و امنیت اطلاعات

نسخه ۱.۴ - اسفند ۱۴۰۴

نویسنده / تدوین: مهندس پارسا رضایی | تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۱

۱. خلاصه مدیریتی و اهداف کلان

هدف از تدوین این سند، ارائه نقشه راه جامع جهت به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان، افزایش پایداری سرویس‌ها و پیاده‌سازی سازوکارهای نوین امنیتی بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001 می‌باشد. اجرای این پروژه سبب کاهش ۷۰ درصدی زمان توقف ناخواسته سیستم‌ها خواهد شد.

✅ تعهد عدم ایجاد وقفه در عملیات تمامی اقدامات اجرایی در ساعات خارج از اداری و تعطیلات پایان هفته انجام خواهد شد تا خللی در ارائه خدمات روزمره به مشتریان ایجاد نشود.

۲. مشخصات فنی فازهای پیاده‌سازی

| فاز | عنوان فاز | مدت زمان | پیش‌نیاز | هزینه تخمینی (میلیون تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فاز ۱ | ارزیابی امنیتی و اسکن آسیب‌پذیری‌ها | ۲ هفته | دسترسی به تجهیزات | ۴۵ |
| فاز ۲ | ارتقای هسته سوییچینگ و فایروال | ۳ هفته | فاز ۱ | ۱۲۰ |
| فاز ۳ | راه‌اندازی پشتیبان‌گیری خودکار ابری | ۲ هفته | فاز ۲ | ۶۰ |
| فاز ۴ | آزمون نفوذ و آموزش پرسنل | ۱ هفته | فاز ۳ | ۳۵ |

۳. نیازمندی‌ها و الزامات کلیدی

▪  ارتباطات شبکه: تأمین پهنای باند اختصاصی حداقل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

▪  زیرساخت فیزیکی: تخصیص فضای دیتاسنتر با سرمایش استاندارد و برق اضطراری (UPS)

▪  تیم کارفرما: معرفی رابط فنی از سوی کارفرما جهت هماهنگی‌های دسترسی